Báo Cáo Tiến Độ Phát Triển Frontend

Ngày: 13/01/2026
Phạm vi: React + Vite

📋 Công Việc Hoàn Thành

- Phân công công việc: Main Task chỉ gán cho Leader, Subtask chỉ gán cho Staff cùng phòng ban.

- Multi-assignee cho Subtask: Cho phép gán nhiều nhân viên, hiển thị badges, bắt buộc ≥1 nhân viên.

- Sửa lỗi vòng lặp vô hạn: Refactor useEffect và event handlers.

- Hỗ trợ Subtask trong database: Thêm parentTaskId, hiển thị subtasks thật, toggle trạng thái hoàn thành.

- Xóa mock data: Thêm placeholder cho tính năng chưa có backend.

- Assignee selection trong Task Modal: Dropdown lọc nhân viên theo phòng ban, cập nhật real-time.

- UI/UX cải thiện: Localization tiếng Việt, fix nút thừa, hiển thị phòng ban đúng, thêm icon.

🚧 Khó Khăn & Bài Học

- Vòng lặp vô hạn do dependency sai → cần kiểm tra kỹ useEffect.

- Data mapping không nhất quán → thêm fallback cho field undefined.

- Mock data rải rác → nên gom riêng trong thư mục mocks/.

- Quan hệ parent-child phức tạp → cần thiết kế schema từ đầu.

- Multi-select state → cần helper functions rõ ràng.

🎯 Kết Quả

- Hoàn thiện phân công theo vai trò, multi-assignee subtasks, lọc nhân viên theo phòng ban.

- Subtask có quan hệ parent-child, hiển thị và toggle completion.

- Assignee selection hoạt động real-time.

- UI/UX gọn gàng, localization tiếng Việt, empty states, toast feedback.

🔜 Công Việc Tiếp Theo

- Checklist CRUD API

- File upload cho tasks

- Activity log

- Bulk operations

- Advanced filtering

📌 Lưu Ý

- Mock data đã được xóa.

- Database migration thành công (Parent_T_ID).

- Tất cả thao tác đồng bộ real-time với database.